Protokół Nr 65/09

Komisji Rewizyjnej  z przeprowadzonej kontroli  pn. „Ulica Ogrodowa – procedura przetargowa, realizacja, rozliczenie końcowe inwestycji”.

Temat kontroli:

Kontroli  pn. „Ulica Ogrodowa – procedura przetargowa, realizacja, rozliczenie końcowe inwestycji”.

Termin przeprowadzonej kontroli:

28 października 2009r., 19 listopada 2009 r.

Materiały analizowane przez komisję:

- Kopie stron dziennika budowy,

- Kopie protokołu badań zagęszczania gruntu po robotach kanalizacyjnych,

- Protokół badań grubości ułożonych warstw i jakości materiału zastosowanego na podbudowę,

- Protokół konieczności dot. zmiany podbudowy z chudego betonu na gruz i tuczeń.

- Kosztorys powykonawczy – rozliczenie materiałów do podbudowy,

- Karty wyników badań – sonda,

- Deklaracje zgodności.

- Zestawienie wyników badań nawierzchni bitumicznej.

- Świadectwo jakości Nr 134/06/09.

- Wyjaśnienia Kierownika Referatu Urzędu Miejskiego Trzcianki p. Witolda Putyrskiego.

Ustalenia komisji:

- Komisja otrzymała żądane dokumenty związane z inwestycją przebudowy ul. Ogrodowej. Zapis przyjęty został jednogłośnie. Głosowało 7 radnych.

- Na posiedzeniu Komisji w dniu 19.11.2009 r. Kierownik Referatu p. Witold Putyrski uzupełnił otrzymane informację, zgodnie z zapisami w protokóle z posiedzenia komisji. Zapis przyjęty został jednogłośnie. Głosowało 7 radnych.

- Inwestor – Gmina dokonała bezusterkowego odbioru robót i 100 % zapłaty ceny ryczałtowej, zgodnie z umową. Zapis przyjęty został jednogłośnie. Głosowało 7 radnych.

- Przedstawiona komisji dokumentacja techniczna, przewiduje możliwość dwuwariantowego wykonania podbudowy. Zapis przyjęty został jednogłośnie. Głosowało 7 radnych.

- Komisja przyjmuje zasadność przedstawionego zakresu zleconych robót dodatkowych w zakresie wykonanych zjazdów na osiedle Leśne, na kwotę 17.519,93 zł. Zapis przyjęty został jednogłośnie. Głosowało 7 radnych.

- Dostarczone wyniki zagęszczenia gruntu, podbudowy i nośności drogi potwierdzają uzyskanie założonych parametrów ulicy, zgodnie z dokumentacją. Zapis przyjęty został jednogłośnie. Głosowało 7 radnych.

- Wątpliwości komisji budzi prawna możliwość zmiany technologii wykonywanej podbudowy po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy. Do chwili złożenia oferty, SIWZ dopuszczała wariantowość wykonania podbudowy. Zapis przyjęty został w głosowaniu: za 5, wstrzymało się 2 . Głosowało 7 radnych.

- Komisja prosi o potwierdzenie przez inspektora nadzoru prawidłowości wyceny przyjętej w kosztorysie rozliczeniowym, związanym z zamianą technologii wykonania podbudowy ( beton, tłuczeń, gruz). Zapis przyjęty został w głosowaniu: za 5, wstrzymało się 2 . Głosowało 7 radnych.

Kierownik jednostki			Podpisy komisji:

kontrolowanej				1. Paweł Kolendowicz……………

2. Jadwiga Durejko ………………

3. Maria Fidos ……………………

4. Jadwiga Pokaczajło ……………

5. Marian Dużyja …………………

6. Edward Jurys ………………….

7.Jan Kłundukowski ……………..

8. Michał Dorocki ………………..