# Sprawozdanie

z przeprowadzonej kontroli przebiegu realizacji inwestycji „przebudowa parkingu ulicy Kościuszki”.

# Temat kontroli:

Kontrola  przebiegu realizacji inwestycji „przebudowa parkingu ulicy Kościuszki”.

# Termin przeprowadzonej kontroli:

9 marca 2011 r., 12 kwietnia 2011 r., 10 maja 2011 r., 31 maja 2011r., 28 lipca 2011 r.

# Ustalenia i wnioski z kontroli:

# Ustalenia:

- Komisja stwierdza, że proces wyboru wykonawcy i zawarcia umowy 
nr RPI/D-342/4/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. był zgodny z przepisami Ustawy prawo zamówień publicznych.

- Zawarta na wykonanie przebudowy parkingu w/w umowa nie została zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami w zakresie terminu zakończenia robót.

- Do dnia zakończenia kontroli zgodnie z informacją kierownika referatu wykonawca nie otrzymał wynagrodzenia za wykonane roboty.

- Do dnia zakończenia kontroli nie wykonano przedmiotu zamówienia i nie rozpoczęto naliczania kar umownych za zwłokę w terminie realizacji robót, która na dzień 31.05.2011 r. wynosi 288 dni.

- Gmina do dnia zakończenia kontroli nie podpisała aneksu do umowy dotyczącego zmiany terminu zakończenia robót.

# Komisja nie wypracowała wniosków i  zaleceń pokontrolnych.

# Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/ Paweł Kolendowicz/

Załącznik:

Protokół Nr 8/11 Komisji Rewizyjnej

z 31 maja 2011 r.