Wydatki majątkowe – wykaz zrealizowanych i rozpoczętych inwestycji 
w I półroczu 2009 roku

W budżecie gminy Trzcianka na rok 2009 przyjęto plan wydatków majątkowych w wysokości  15.824.920 zł, tj. 23,56 % planowanych wydatków ogółem. W I półroczu 2009 roku zwiększono plan wydatków majątkowych do kwoty 16.060.019 zł, co stanowi 23,53 % planu wydatków po zmianach. Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze wynosi 2.072.329,88 zł, co stanowi 12,90 % planu po zmianach wydatków majątkowych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowano środki w wysokości 19.600 zł na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na wspólne sfinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 180 relacji Kocień Wielki – Piła w Trzciance. Przekazanie dotacji nastąpi zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Zaplanowano wydatki na kwotę 6.995.920 zł. W I półroczu zwiększono plan do wysokości 7.021.320 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 932.274,71 zł, tj. 13,28 % planu. Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

| Nazwa zadania | Objaśnienia |
| --- | --- |
| Budowa chodnika w Białej (wydatek sołecki) | Zadanie zostało zrealizowane. |
| Budowa chodnika w Radolinie (wydatek sołecki) | Zadanie zostało zrealizowane. |
| Budowa chodnika w Siedlisku (wydatek sołecki) | Zadanie zostało zrealizowane. |
| Przebudowa ulicy Matejki | Zadanie zostało zrealizowane. |
| Przebudowa drogi na ulicy Ogrodowej II etap | Zadanie zostało zrealizowane. |
| Przebudowa ulicy Spokojnej i Koziej | Zadanie zostało zrealizowane. |
| Przebudowa ulicy P. Skargi od ulicy Parkowej do hotelu „Nowy Ajaks” – technologia nakładka asfaltowa, chodniki dwustronnie w technologii polbruk | Zadanie w trakcie realizacji. |
| Budowa ulicy Parkowej na odcinku od ulicy P. Skargi do posesji nr 57 na ul. P. Skargi wraz z kanalizacją deszczową i drogą wewnętrzną w technologii polbruk | Zadanie zostało zrealizowane. |
| Wykonanie nakładki asfaltowej drogi do Kadłubka od drogi wojewódzkiej nr 180 | Odbył się przetarg – kwota w budżecie jest niewystarczająca na realizacje zadania. |
| Zakup równiarki na potrzeby sołectwa Nowa Wieś (wydatek sołecki) | Dokonano zakupu równiarki o wartości 14.152 zł. |
| Projekty techniczne dróg i ulic | Opracowano projekty techniczne dróg. |
| Budowa ścieżki pieszo- rowerowej od ulicy Dąbrowskiego do zakrętu na ogrody działkowe | Opracowany został projekt techniczny. |

Zobowiązania na dzień 30 czerwca wynoszą 239.324,59 zł, w tym:

- 18.000 zł budowa chodnika w Siedlisku,

- 2.764,61 przebudowa drogi na ulicy Ogrodowej,

- 15.006 zł budowa ścieżki pieszo – rowerowej od ulicy Wiosny Ludów wzdłuż ulicy Kopernika, przez przejazd PKP i dalej wzdłuż torów kolejowych i wiaduktu do ulicy asfaltowej przy cmentarzu komunalnym,

- 203.553,98 zł przebudowa ulicy Spokojnej i Koziej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

Celem wniesienia udziałów do Trzcianeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Trzciance zaplanowano 280.000 zł z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Kopernika. Środki przekazano w 100 % planu.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W budżecie na 2009 rok zaplanowano środki w wysokości 600.000 zł. Wykonanie wydatków                        za I półrocze 2009 roku wynosi 331.140,15 zł, tj. 55,19 % planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowano dotację dla Starostwa Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego na wspólny zakup samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Trzciance w wysokości 150.000 zł.

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano wydatki w wysokości 170 zł na opłacenie składek od umowy zlecenia. Prace związane z realizacją inwestycji p. n. opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę strażnicy w Białej wraz z wyszacowaniem robót budowlanych. Wykonanie wynosi 169,88 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe

W budżecie na 2009 rok utworzono rezerwę na zadania inwestycyjne w wysokości 870.000 zł. W I półroczu uruchomiono rezerwy przenosząc do działu właściwej klasyfikacji budżetowej zadania:

- 150.000 zł rezerwa na dotację dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zakupu samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie na potrzeby Jednostki ratowniczo – Gaśniczej w Trzciance (przeniesiono do działu 754 rozdział 75411),

- 300.000 zł rezerwa na wniesienie udziałów do Spółki OSIR Sp. z o.o. w Trzciance (przeniesiono do działu 926 rozdział 92604),

Pozostałe rezerwy w wysokości 420.000 zł będą uruchamiane w miarę występujących potrzeb.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80110 – gimnazja

Zaplanowano wydatki na kwotę 3.320.000 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 4.880 zł.

| Nazwa zadania | Objaśnienia |
| --- | --- |
| Rozbudowa Gimnazjum i Sali sportowej przy Gimnazjum w Siedlisku | Wybrano Inżyniera Kontraktu. Trwają prace związane z przetargiem na roboty. |
| Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 (środki przeznaczone na I etap termomodernizacji na dokończenie wymiany stolarki okiennej, całkowite docieplenie ścian piwnic, wykonanie odwodnienia naświetli przy oknach piwnicznych) | Wybrano Inżyniera Kontraktu. Ogłoszono przetarg na roboty. |

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, 
a także szkolenia młodzieży

W budżecie na 2009 rok zaplanowano środki w wysokości 66.000 zł na budowę placów zabaw, w tym 16.000 zł ze środków sołectwa Stobno. W I półroczu nie wystąpiły na ten cel wydatki. Podpisane zostały umowy na wykonanie placów zabaw: przy Szkole Podstawowej Nr 2 ( wartość zamówienia 22.252,80 zł, w Smolarni (wartość zamówienia 22.368,70 zł), w Stobnie (wartość zamówienie 15.901,48 zł).

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

W budżecie na 2009 rok zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 1.150.000 zł                     i w I półroczu zmniejszono plan do kwoty 1.034.819 zł. Realizacja wydatków za I półrocze wynosi 376.914,18 zł, tj. 36,42 % planu.

Plan i realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

| l.p. | Nazwa zadania | Objaśnienia |
| --- | --- | --- |
| 1. | Podwyższenie udziałów w Sp. Z.I.K. | Przekazanie środków nastąpi w II półroczu |
| 2. | PT kanalizacji sanitarnej i deszczowej ulic Reymonta, Królowej Jadwigi, Batorego, Chrobrego, Łokietka | Inwestycja została zrealizowana, w I półroczu dokonano zapłaty na kwotę 1.921,50 zł, zapłata za fakturę na kwotę 26.266,60 zł nastąpi w II półroczu zgodnie z terminem wynikającym z faktury |
| 3. | Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Kwiatowym I etap | Zakończono prace. |
| 4. | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu Poniatowskiego | Zakończono prace. |
| 5. | PT sieci wodociągowych i sanitarnych (osiedle Poniatowskiego, osiedle Domańskiego, Osiedle Fałata) | Trwają prace – termin zakończenia 15.12.2009 r. |
| 6. | Budowa wodociągu w Runowie | Zakończono prace. |

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2009 r. wynoszą 42.693,62 zł z tytułu:

- 26.266,60 zł PT kanalizacji sanitarnej i deszczowej ulic Reymonta, Królowej Jadwigi, Batorego, Chrobrego, Łokietka,

- 4.697 zł PT sieci wodociągowych i sanitarnych ( osiedla Poniatowskiego, Osiedle Domańskiego, Osiedle Fałata),

- 11.968,20 zł budowa wodociągu w Runowie.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

W budżecie na 2008 rok zaplanowano na inwestycje środki w wysokości 378.000 zł i w ciągu roku zwiększono plan do wysokości 381.750 zł. Wykonanie wydatków za I półrocze 2008 roku wynosi            13.268,60 zł, tj. 3,48 % planu. Plan i realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

| l.p. | Nazwa zadania | Objaśnienia |
| --- | --- | --- |
| 1. | budowa oświetlenia ul. Gorzowskiej | Dokonano zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia |
| 2. | Budowa oświetlenia w Siedlisku | Zlecono wykonanie robót. |
| 3. | Budowa oświetlenia w Wapniarni III | Zlecono wykonanie robót. |
| 4. | Zamontowanie lampy we Wrzącej | Zlecono wykonanie robót. |
| 5. | Budowa oświetlenia drogi od wsi Straduń w kierunku Trzcianki | Zakończono zadanie. |
| 6. | Budowa oświetlenia w Przyłękach 3 lampy przy posesji nr 52 - 53 | Zlecono wykonanie robót. |

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2009 wynoszą 54.046 zł z tytułu budowy oświetlenia drogi od wsi Straduń w kierunku Trzcianki.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 obiekty sportowe

W budżecie na 2009 rok zaplanowano środki w wysokości 800.000 zł i w ciągu roku zwiększono plan do kwoty 825.000 zł. W trakcie realizacji jest budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3. Wykonanie wydatków wynosi 113.772,32 zł.

Rozdział 92604 instytucje kultury fizycznej

Zaplanowano 750.000 zł na wniesienie udziałów do Spółki OSIR Sp. z o.o. w Trzciance. Wykonanie za I półrocze 2009 roku wynosi 30.000 zł.