Wydatki majątkowe

W budżecie gminy Trzcianka na rok 2009 przyjęto plan wydatków majątkowych w wysokości 15.824.920 zł , co stanowiło 23,56 % planowanych wydatków ogółem. W ciągu roku dokonano zmian    i ustalono wydatki majątkowe na kwotę 13.568.357 zł, co stanowiło 20,13% uchwalonych wydatków. Realizacja wydatków majątkowych za rok 2009 wynosi 9.926.823,27 zł , tj. 73,16 % wydatków uchwalonych. W strukturze wydatków stanowi to 16,18 %.

Realizację wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu. W poszczególnych działach nie zostały zrealizowane następujące zadania:

W dziale 600 Transport i łączność na zaplanowaną po zmianach kwotę 6.334.443 zł wykonano zadania za 3.956.775,46 zł tj.  w 62,46 %.

Nie wykonano:

- Projekty  techniczne dróg i ulic zrealizowano za kwotę 58.757,17 zł. W zaproponowanych przez Radę projektach znalazły się ulice we wsi Biała ( Radolińska i 22 lipca ), które  są drogami powiatowymi. Urząd posiada kilkanaście projektów technicznych dróg i ulic. Realizacja ich z powodu już poniesionych kosztów jest bardziej racjonalna niż tworzenie nowych niemożliwych do realizacji w najbliższych latach projektów, choćby ze względu na brak porozumień z ich właścicielami.

- Przebudowa ulic na Osiedlu Grottgera I etap w ciągu posesji od numeru 7 do numeru 16 i od numeru 25 do numeru 34 – nie zrealizowane ze względu na brak środków oraz dobry stan techniczny dróg.

- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ulicy Dąbrowskiego wzdłuż ulicy Wieleńskiej do zakrętu na ogrody działkowe, lewa strona, I etap, nawierzchnia typu polbruk. Wykonano projekt techniczny za kwotę 12.498,90 zł. Nie ogłoszono przetargu ze względu na brak skanalizowania linii napowietrznej TPSA i zapowiedzi w/w o planowaniu inwestycji w roku 2010 w tym rejonie oraz z braku środków finansowych.

- Budowa ścieżki pieszo- rowerowej od ulicy Wiosny Ludów wzdłuż ulicy Kopernika przez przejazd PKP i dalej wzdłuż torów kolejowych i wiaduktu od ulicy asfaltowej przy cmentarzu komunalnym. Wykonano projekt techniczny za kwotę 19.126,88 zł Nie ogłoszono przetargu ze względu na brak zgody właścicieli terenu na dysponowanie ich gruntem na cele budowlane.

- Budowa ulicy Lelewela od ulicy Rzemieślniczej do ulicy Zielnej wraz z kanalizacją                             i jednostronnym chodnikiem w technologii polbruk. Kwota po zmianach została umniejszona do wysokości 81.749 zł. Wykonano projekt techniczny za 25.241,80 zł.

- Przebudowa drogi Żurawiec-Łomnica I etap. Nie przystąpiono do realizacji  inwestycji ze względu na brak środków w budżecie.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa. Na zaplanowaną do realizacji kwotę po zmianach 1.005.000 zł  zrealizowano wydatki w 76,5% tj. na 769.476,14 zł. Nie przekazano dopłat do TTBS sp. z o.o. na pokrycie wkładów do mieszkań wynajmowanych od TTBS kwoty 200.000 zł. Uznano, że brak jest procedur wyłaniania kandydatów do zasiedlania mieszkań. Stanowiło by to również przykład niegospodarności tworząc uprzywilejowaną grupę beneficjentów gminnej pomocy łamiąc dotychczasowe procedury podziału lokali.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Kwota zaplanowana                         w wysokości 366.170 zł  została wykorzystana w  58,94 %.tj. 215.805,88 zł. Nie przystąpiono do realizacji zadania opracowanie projektu budowy monitoringu miasta Trzcianki z zakresem obejmującym montaż dwóch kamer na Pl. Pocztowym i przy parkingu przy ul. Kościuszki. Uznano, że dopóki policja nie wyrazi zgody na bieżący odbiór sygnału a tym samym natychmiastową reakcję na przypadki  łamania  prawa, montaż monitoringu nie będzie pełnił dostatecznych funkcji prewencyjnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Zaplanowana kwota w tym dziale                      w wysokości 1.984.929 zł została wykorzystana w 93,86% tj. w wysokości 1.862.967,73 zł.

- Nie wykonano piezometrów na wysypisku odpadów komunalnych. Po wykonanej ekspertyzie okazało się, że ich wykonanie jest obecnie zbędne.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport. Wykonanie na zaplanowane 1.600.000 zł wynosi 913.871,73 zł tj. 57,12%

- Nie przystąpiono do realizacji opracowania projektu technicznego pływalni –kwota 350.000 zł

- Do spółki OS i R wniesiono udziały w wysokości 420.000 zł. Pozostałe 330.000 zł z powodu braku budowy boiska sportowego nie zostały wniesione.

O inwestycjach, które nie zostaną  zrealizowane Rada Miejska była informowana na sesjach w dniach w dniu 10 września 2009r., 24 września 2009 r., oraz 29 października 2009 r., na których Burmistrz proponował rezygnację z ich realizacji. Powodem był brak środków 
w budżecie i przewidywane niższe wykonanie dochodów od prognozowanych do realizacji 
w roku 2009. Propozycja dotyczyła również zmniejszenia planu dochodów. Poprawki wniesione przez Burmistrza zostały odrzucone.

Sygnały o pogarszającej się sytuacji gospodarczej kraju a tym samym gminy były już zauważane w trakcie analizy realizacji dochodów w I kwartale ubiegłego roku. Niemal wszystkie transze udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych były niższe od planowanych. Zaobserwowano również mniejsze zainteresowanie nabywaniem mienia gminnego 
w szczególności działek pod indywidualne budownictwo mieszkaniowe, gruntów pod działalność gospodarczą a także gruntów rolnych. Nie bez wpływu na tę sytuację był spadek popytu wewnętrznego, spadek produkcji przemysłowej oraz trudności z uzyskaniem kredytów bankowych a także wzrost ceny pieniądza zwłaszcza w I półroczu. Ostatecznie czynniki te spowodowały zmniejszenie podstawowych dochodów gminy i tak: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 913.055zł, od osób prawnych o 44.453,44 zł, subwencja 167.477 zł, dochody majątkowe 1.934.007 zł.

Jednocześnie zwiększyły się wydatki gminy w związku ze zmianą kosztów stałych, organizacyjnych oraz ponadplanowym wzrostem wynagrodzeń. Wśród najważniejszych należy wymienić:

- obsługa długu 28.798,

- dotacja dla Szkoły Katolickiej 90.219 zł,

- szkoły podstawowe wykonanie planów finansowych 198.425 zł,

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 18.595 zł,

- dotacja dla przedszkoli gminnych 216.919 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze 150.000 zł,

- ośrodek pomocy społecznej 55.153 zł,

- dożywianie 26.000 zł,

- świetlice szkolne 35.054 zł,

- kolonie i obozy 40.201 zł,

- dodatkowe prace związane z utrzymaniem zieleni 30.424 zł,

- schroniska dla zwierzą 10.389 zł.

Uwzględniając zmniejszenie dochodów i zwiększenie wydatków w budżecie gmin zabrakło 3.961.283 zł do tego aby zrealizować większą ilość zaplanowanych wydatków, szczególnie majątkowych. Dążąc do nieprzekroczenia zadłużenia gminy a także zapewniając odpowiednią płynność finansową w roku 2010 zrezygnowano z części wydatków majątkowych, ograniczając tym samym wielkość deficytu.

Każdorazowo o sytuacji informowana była Rada Miejska nie przyjmując niestety wszystkich tych wiadomości. Nieznacznie poprawiły się nieplanowane dochody, które wpłynęły  w ostatniej dekadzie grudnia z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – kwota 291.884 zł oraz częściowej wpłaty łącznie z odsetkami należności za zakupione grunty rolne  - kwota 361.320 zł.